## Slide 1
MOVA · Día 1 — Status
Inventario módulos M
acme-chile.cl · public_html/acme-chile.cl/
Tarea organizador: index.html?tarea=mkof/01
Actualizado: 8 jul 2026 · GRUPO MAKING OF
Estado: EN PROGRESO — listo para cierre formal

## Slide 2
Resumen ejecutivo
Día 1 · solo inventario — sin tocar código
• Ruta real del sitio: public_html/acme-chile.cl/ (no en raíz de public_html).
• Problema confirmado: login FRAGMENTADO (Google + mova_auth PHP + contraseña ERP).
• Panel MOVA (/mova/) usa Google OAuth — NO pasa por mova_auth.
• localStorage en acme-chile.cl: clave axon_chats (widget AXON). Sin jwt/token visible.
• n8n: pendiente del equipo que lo administra (no bloquea este status).
• /pruebas/ queda fuera de alcance — era etapa 1, producción es /mova/.

## Slide 3
Checklist Día 1
Criterio de cierre
✓
Acceso cPanel GoDaddy
✓
Árbol public_html/acme-chile.cl/
✓
Auth documentada (módulos revisados)
✓
localStorage en /mova/ (axon_chats)
✓
n8n — delegado equipo n8n
○
Compartir status con equipo técnico
○
Marcar tarea mkof/01 completada
Avance: 5/7 ítems · Faltan: compartir + marcar tarea

## Slide 4
Módulos revisados en navegador
https://acme-chile.cl/
Módulo
URL
Auth
localStorage
mova_auth
Portal MOVA
/mova/
Google OAuth
sí · axon_chats
no
mova_auth
/mova_auth/login.php
PHP correo+clave
pendiente
parcial
MOVA ERP
/mova/erp/
Contraseña local
pendiente
no
AXON
/axon/
Sin login visible
pendiente
no
RRHH
/rrhh/
403 Forbidden
n/a
no
Documentos
/documentos/
Público
no
n/a
Conclusión: ningún módulo M revisado usa mova_auth como único validador.

## Slide 5
Inventario explicado
Para quienes no trabajan con código
Módulo
Cada app o sección del sitio (portal, ERP, AXON…).
Auth
Cómo entra el usuario: Google, clave, o sin login.
localStorage
Datos guardados en el navegador del usuario.
mova_auth
¿Pasa por el login unificado? sí · no · parcial
Hoy: varias puertas de entrada
Google
PHP clave
Contraseña ERP
Sin login
Objetivo MOVA: una sola puerta
mova_auth → todos los módulos M
Hallazgo Día 1: ningún módulo revisado usa solo mova_auth. Eso confirma que el login está repartido y hay que unificarlo en los días 2–7.
Lectura rápida:
sí
no
parcial
pendiente
n/a

## Slide 6
Estructura cPanel
public_html/acme-chile.cl/
admin · axon · axon-news · Boletin_Axon · crm · documentos gamkof · gestion/eerr · js · multimedia · mova/ · mova_auth/ operaciones · rrhh · skill mova/ → agencia · brief · cotizador · cuentas · doc · erp · estudios facturas · forecast · negocios · oc · operacion · restringido · seo strack · suscripciones · versiones_anteriores mova_auth/ → auth.php · config.php · google_login.php · login.php logout.php · panel.php · setup.sql
No hay MAESTRO/INGRESOS/EGRESOS en raíz — ERP bajo mova/erp/

## Slide 7
DevTools · Local Storage
Sesión en https://acme-chile.cl/mova/
Origen acme-chile.cl
Clave: axon_chats → historial chats widget AXON
Origen accounts.google.com (terceros)
Sesión Google OAuth — fuera del top-level site
No se detectó clave jwt / token / access_token en acme-chile.cl. Sesión principal: Google OAuth + cookies.
Objetivo Día 2–7: unificar en mova_auth con cookie HttpOnly — sin JWT en cliente.

## Slide 8
Próximo paso — Día 2
mkof/02 · Acuerdo + diseño mova_auth
1. Documento «Reglas-mova_auth» — regla: si no pasó por mova_auth, no entra.
2. Lista de 6 archivos PHP: config, session, login, validate, guard, logout.
3. Elegir módulo sandbox para migración (Día 5) — sugerencia: módulo simple bajo /mova/.
4. Solicitar al equipo n8n listado de webhooks por módulo (complemento inventario).
5. Marcar Día 1 completado en organizador tras compartir este PPT/PDF.
Entregables: MOVA-D1-Inventario-Status.pptx · MOVA-D1-Inventario-Status.pdf