## Slide 1
MOVA · Hito 1.1
GitHub + solicitud n8n
Checklist paso a paso · 10 jul 2026
Cuenta GitHub → repo privado mova-n8n-workflows → pedidos al equipo n8n
GRUPO MAKING OF · acme-chile.cl · auditoría MOVA

## Slide 2
Orden del día
Tres bloques + checklist por cada uno
A
Crear cuenta GitHub
Correo general del equipo · plan Free · verificar email
B
Repo privado
mova-n8n-workflows · Private · vacío · copiar URL
C
Solicitud n8n
Tabla inventario + export JSON + contexto (3 pedidos)
Tiempo estimado: ~30 min GitHub + 5 min enviar solicitud n8n. El trabajo mova_auth (D2–D5) sigue en paralelo — n8n no lo bloquea.

## Slide 3
Bloque A — Crear cuenta GitHub
Paso 1 · github.com/signup
A
1
Abrir registro
Ir a github.com/signup (ventana incógnito si ya hay otra sesión).
2
Correo general
Email del proyecto — no personal. Varios deben leer el código de verificación.
3
Contraseña segura
Mínimo 15 caracteres. Guardar en gestor del equipo (1Password, Bitwarden).
4
Username
Ej. mova-infra — solo letras, números y guiones. Difícil de cambiar después.
5
Create account
Resolver captcha → botón verde Create account.
6
Verificar email
Código de 8 dígitos del correo (revisar spam).
7
Plan Free
Skip preguntas opcionales → Continue for free.
8
Anotar datos
Correo, usuario @ y ubicación de la contraseña en ficha MOVA.

## Slide 4
Checklist · Bloque A — Cuenta GitHub
Marcar al completar cada ítem
A ✓
○
Correo general del proyecto definido y accesible por el equipo
○
Cuenta creada en github.com/signup
○
Correo verificado con código de 8 dígitos
○
Plan Free activo (repos privados incluidos)
○
Usuario y contraseña guardados en gestor compartido del equipo
○
2FA planificado para activar cuando el equipo lo acuerde
○
Datos anotados en ficha MOVA (correo + usuario @)
Guía detallada: github-cuenta.html · MOVA-GitHub-Paso1-Crear-Cuenta.pdf

## Slide 5
Bloque B — Repo privado
Paso 2 · github.com/new
B
1
Iniciar sesión
github.com/login con la cuenta del Bloque A.
2
New repository
Botón + arriba derecha → New repository (o github.com/new).
3
Owner correcto
Debe ser la cuenta MOVA creada en el Paso 1.
4
Nombre exacto
Repository name → mova-n8n-workflows (minúsculas, guiones).
5
Descripción
Opcional: Respaldo de workflows n8n — proyecto MOVA.
6
Private
Visibility → Private (candado). Nunca público — lógica sensible.
7
Repo vacío
NO marcar README, .gitignore ni license.
8
Create + URL
Create repository → copiar URL HTTPS y anotar en ficha MOVA.
9
Colaboradores
Opcional: Settings → Collaborators → Add people (rol Write).

## Slide 6
Checklist · Bloque B — Repo privado
Marcar al completar cada ítem
B ✓
○
Sesión iniciada con la cuenta del Bloque A
○
Repositorio mova-n8n-workflows creado
○
Visibilidad Private confirmada (candado visible)
○
Repositorio vacío — sin README inicial
○
URL del repo copiada y anotada en ficha MOVA
○
Colaboradores del equipo invitados (si aplica)
○
Equipo técnico avisado: repo listo para recibir backup n8n
Guía detallada: github-repo.html · MOVA-GitHub-Paso2-Repo-Privado.pdf

## Slide 7
Bloque C · Pedido 1 — Inventario n8n
Tabla operativa para auditoría MOVA
C1
Pedir al equipo que administra n8n — complementa el inventario D1 (columna «¿n8n?»).
Workflow | Activo | Webhook URL | Módulo | Auth | Método | Sensibles | Responsable | Notas
1. Listar todos los workflows activos que sirven a acme-chile.cl o módulos M.
2. Por cada uno: URL completa del webhook en producción.
3. Indicar módulo consumidor: Portal /mova/, ERP, AXON, RRHH, etc.
4. Documentar si requiere auth (token, API key, header, whitelist IP o ninguna).
5. Enviar tabla por correo o carpeta compartida — sin contraseñas en texto plano.
Este pedido NO se reemplaza con JSON — necesitamos la tabla para mapear módulo ↔ webhook ↔ auth.

## Slide 8
Checklist · Pedido 1 — Inventario n8n
Tabla de webhooks en producción
C1 ✓
○
Contacto del equipo n8n identificado (nombre + correo)
○
Solicitud enviada con columnas acordadas (ver slide anterior)
○
Workflows de acme-chile.cl / módulos M listados
○
URL de cada webhook en producción recibida
○
Módulo consumidor indicado por cada webhook
○
Tipo de autenticación documentado (sin secretos en claro)
○
Responsable por workflow asignado
○
Tabla integrada al Inventario-MOVA-modulos.md

## Slide 9
Bloque C · Pedido 2 — Export JSON
Backup para repo mova-n8n-workflows
C2
1
Export por workflow
En n8n: workflow → menú ⋯ → Download / Export → archivo .json
2
Solo activos
Exportar workflows en producción (activos), no borradores obsoletos.
3
Entrega en zip
Carpeta comprimida con todos los JSON o push directo al repo GitHub.
4
Sin secretos por correo
Los JSON pueden referenciar credenciales por nombre — no enviar passwords.
5
Primera carga al repo
Subir al repo privado cuando el equipo tenga acceso Write.
El JSON guarda la estructura del workflow. Las credenciales reales siguen en n8n.

## Slide 10
Checklist · Pedido 2 — Export JSON
Respaldo en GitHub
C2 ✓
○
Solicitud de export JSON incluida en el mismo correo al equipo n8n
○
Archivos .json recibidos por cada workflow activo
○
Verificado que no vienen contraseñas en texto plano adjuntas
○
JSON almacenados en carpeta segura o subidos a mova-n8n-workflows
○
Fecha del primer backup anotada en ficha MOVA
○
Responsable del backup periódico definido (semanal sugerido)

## Slide 11
Bloque C · Pedido 3 — Contexto
Información complementaria
C3
URL instancia n8n
Ej. n8n.empresa.cl — dónde administran.
Admin / contacto
Quién tiene acceso admin para cambios futuros.
Webhooks sin auth
¿Algún endpoint público sin validación? — riesgo a documentar.
Validación de usuario
¿Algún workflow valida sesión/token de usuario? (clave para D5).
Backup automático
¿Existe sync a GitHub o hay que configurarlo después del repo?

## Slide 12
Checklist · Pedido 3 — Contexto n8n
Complemento a tabla y JSON
C3 ✓
○
URL de la instancia n8n recibida
○
Contacto admin n8n confirmado
○
Listado de webhooks sin autenticación (si existen)
○
Workflows que validan usuario/sesión identificados
○
Decisión sobre backup automático vs manual documentada

## Slide 13
Qué NO pedir (o pedir con cuidado)
Evitar riesgos de seguridad
✗ Contraseñas / API keys por correo
✓ Pedir solo tipo de auth y nombre de credencial en n8n
✗ Solo JSON sin tabla
✓ Pedir AMBOS: inventario (tabla) + backup (JSON)
✗ Acceso admin n8n hoy
✓ Solo listado + exports; admin puede ser después
✗ Export con secretos embebidos
✓ Export estándar; credenciales documentadas aparte en n8n

## Slide 14
Texto listo para enviar al equipo n8n
Copiar y pegar en correo
Asunto: Solicitud MOVA — inventario y respaldo n8n (acme-chile.cl) Hola, Para la auditoría MOVA en acme-chile.cl necesitamos: 1) TABLA de workflows en producción que sirvan al sitio o módulos MOVA: · Nombre · URL webhook · Módulo · Auth · Responsable · Notas 2) EXPORT JSON de esos workflows activos (backup repo privado mova-n8n-workflows). 3) CONTEXTO: URL instancia n8n · contacto admin · webhooks sin auth · workflows que validan usuario. No enviar contraseñas ni tokens por correo. Plazo sugerido: [FECHA] Contacto MOVA: [TU CORREO] Gracias.

## Slide 15
Checklist maestro — cierre del día
GitHub + solicitud n8n enviada
○
Bloque A — Cuenta GitHub creada y verificada
○
Bloque B — Repo mova-n8n-workflows privado creado · URL anotada
○
Pedido C1 — Solicitud tabla inventario n8n enviada
○
Pedido C2 — Solicitud export JSON incluida en el correo
○
Pedido C3 — Solicitud contexto complementario incluida
○
Ficha MOVA actualizada (credenciales GitHub + URL repo)
○
Seguimiento agendado para cuando responda el equipo n8n
○
Continuar mova_auth (D2 cerrado / D3 archivos núcleo) en paralelo
Entregable: MOVA-GitHub-N8n-Checklist.pptx · .pdf